Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог местного значения

и их обустройство, и содержание в Сунженском сельском поселении

Вичугского муниципального района Ивановской области на 2017-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Срок выполнения и объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1. |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: | Средства бюджета Вичугского муниципального района: |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Чертовищи, ул.Юбилейная – 0,1 км. покрытие щебеночное |  | 104550,95 | 104550,95 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Чертовищи, ул. Полевая – 0,12 км. покрытие асфальт |  | 312823,96 | 312823,96 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подъезд к д. Рокотово – 0,1 км. покрытие щебеночное |  | 231858,96 | 142558,96 | 0,00 | 89300,00 |  |  |
|  | д. Семигорье ул. Новая – 0,15 км. покрытие асфальт |  | 609012,43 | 529012,43 | 0,00 | 80000,00 |  |  |
|  | д. Косачево – 0,083 км покрытие щебеночное |  | 247125,82 | 87125,82 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |
|  | д. Воробьево – 0,083 км покрытие щебеночное |  | 240625,82 | 87125,82 | 73500,00 | 80000,00 |  |  |
|  | Подъезд к д. Косачово – 0,22 км. Покрытие асфальт |  | 550445,31 | 550445,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Участок дороги Каменка – Кузнецовские лавы – 0,528 км. Покрытие асфальт |  | 986117,80 | 986117,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |
|  | Средства Вичугского муниципального района |  | 3282561,05 | 2799761,05 | 153500,00 | 329300,00 |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды в границах населенных пунктов | Средства бюджета Вичугского муниципального района: | 2310000,00 | 770000,00 | 770000,00 | 770000,00 |  |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды вне границах населенных пунктов | Средства бюджета Вичугского муниципального района: | 3657000,00 | 1219000,00 | 1219000,00 | 1219000,00 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  | 5967000,00 | 1989000,00 | 1989000,00 | 1989000,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Вичугского муниципального района: |  | 5967000,00 | 1989000,00 | 1989000,00 | 1989000,00 |  |  |
| 2. |  |
| 2.1. | мероприятий по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Вичугского муниципального района | Средства бюджета Вичугского муниципального района: | 220000,00 | 160000,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  | 220000,00 | 160000,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Вичугского муниципального района: |  | 220000,00 | 160000,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  | 9469561,05 | 4948761,05 | 2172500,00 | 2348300,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Вичугского муниципального района: |  | 9469561,05 | 4948761,05 | 2172500,00 | 2348300,00 |  |  |